## Slide 1
SYSTEM PROPOSAL
대건종합특송
스마트 배차 관리 시스템 구축 제안서
🚚 대형차 배차 업무 디지털 전환
[제안사명]
2026년 3월 4일

## Slide 2
📦 1차 개발 범위 (3개월, 35,000,000원)
1️⃣ 사용자 및 고객사 관리
3,000,000원
• 계정 관리 (로그인/회원가입/권한)
• RBAC 권한 시스템
• 고객사 CRM (정보/거래/이력)
• 감사 로그 (활동 추적)
2️⃣ 파일 업로드 시스템
5,000,000원
• 카톡 파일 업로드
• 자동 분류 및 상태 관리
• OCR 데이터 추출 (선택)
3️⃣ AI 챗봇 메뉴얼 시스템
8,500,000원
• 벡터 DB 구축 (RAG)
• ChatGPT/Gemini API 연동
• 실시간 질의응답
4️⃣ 4개 플랫폼 API 통합
10,000,000원
• 전국24시콜화물 • 화물맨
• 원콜 • 인성데이타
• 통합 입력 + 실시간 비교
5️⃣ 통합 관리 대시보드
3,500,000원
• 권한별 맞춤 대시보드
• 실시간 모니터링
• 통계 리포트
6️⃣ 표준 견적서 자동 작성
3,000,000원
• 고객사 정보 자동 연동 (CRM)
• 할인율/마진율 자동 계산
• PDF 생성 + 이메일 발송
7️⃣ 인프라 및 배포
2,000,000원
• AWS/NCP 서버 구축
• CI/CD 파이프라인
• 보안 설정
총 개발비 (VAT 별도)
35,000,000원

## Slide 3
🚀 2차 개발 범위 (선택사항)
1차 개발 완료 후 추가로 구축 가능한 고급 기능
1️⃣ 외주 차량 관리 시스템
5,000,000원
• 외주 차량 등록/관리
• 외주 업체 정보 관리
• 정산 시스템 (수수료 계산)
• 외주 차량 배차 이력
2️⃣ 배송 추적 시스템
7,000,000원
• 실시간 GPS 위치 추적
• 배송 상태 관리 (픽업/배송중/완료)
• 고객 SMS 자동 알림
• 배송 이력 조회
3️⃣ 고급 템플릿 관리
4,000,000원
• 엑셀 템플릿 라이브러리
• 자동 양식 생성 시스템
• 템플릿 버전 관리
• 사용자 정의 템플릿 등록
4️⃣ 모바일 앱 (기사용)
8,000,000원
• 기사 전용 모바일 앱
• 배차 알림 푸시
• GPS 위치 자동 전송
• 전자 서명 기능
5️⃣ 고급 CRM 기능
6,000,000원
• 고객 분석 대시보드
• 자동화된 마케팅 (이메일/SMS)
• 맞춤형 리포트 생성
• 고객 세그먼트 관리
2차 개발 총액 (VAT 별도)
30,000,000원
※ 2차 개발은 1차 개발 완료 후 별도 협의를 통해 진행 가능합니다. (전체 또는 부분 선택 가능)

## Slide 4
Thank You
대건종합특송 스마트 배차 관리 시스템 구축 제안
[제안사명]
담당자: [이름]
이메일: [email@example.com]
전화: [010-XXXX-XXXX]
2026년 3월 4일